确山取水口改造工程鏖战正酣，

民生‘水脉’再升级”

秋意渐浓，薄山水库碧波荡漾。在这片滋养确山县数十载的水域旁，一场关乎千家万户用水安全的“攻坚战”正热火朝天的推进——确山县取水口改造工程于7月份全面启动！该项目通过优化取水口、升级水厂工艺、新建输水管道，彻底破解原水低温低浊、矿物质超标等难题，为确山高质量发展注入“水动能”。

【攻坚克难·破题水质瓶颈】

过去，确山水厂取用薄山水库深层水，虽水质清冽，但秋冬季节矿物质波动成为“心头患”。此次改造创新采用“双管齐下”策略：

✅ 科学引水：将取水口上移至驻马店市三水厂引水洞，避开深层低温水；

✅ 工艺升级：新增高锰酸钾氧化除锰、活性炭应急投加等装置，提升混凝沉淀效果，让“水更清、质更稳”。

【鏖战300米·诠释工匠精神】

“别看这段管道只有300余米，难度堪比‘微创手术’！”施工现场负责人感慨。工程需穿越山头、河坝、绿化、路面、办公庭院围墙等复杂路况，涉及多工种交叉作业，需开挖路面破除障碍，顶管作业穿越薄山总干渠、泄洪渠等关键节点，得开挖工作坑搭建施工平台，还需围堰施工保障河道段安全……每一步都考验着施工队的智慧与耐力：

✅ 精准破局 ：目前1号工作坑已高标准完成，1号工作坑前端的线路已基本成形，管道走向地面标注清晰，2号工作坑已做好定位，正在协调路面开挖；

✅ 昼夜奋战 ：面对陡坡、复杂地质等特殊的施工环境，施工队采用“分段突击+动态调整”方案，确保每一米管道都无缝对接。

【政企同心·共筑民生工程】

项目快速推进的背后，离不开确山县委县政府的全力支持。从项目立项到规划审批，从施工协调到环境保障，政府部门始终靠前服务，为工程开辟“绿色通道”，及时解决施工中遇到的用地、通行等难题，“让群众早日喝上优质水，是党委政府和水务企业的共同使命！”县领导在调研中强调。

【展望】

预计9月底前，这座总投资超千万元的“水质生命线”将全面贯通。贯通后，将实现双水路供水，对保障县城供水安全将发挥重要作用。

【结语】

一泓清水，万家甘甜。确山水务将以此次改造为契机，继续践行“水为民生”的初心，用匠心与担当，书写新时代供水保障的确山答卷！